# UDM_10 — Checklist Test Case & Phân công kiểm thử

## 1. Phân công kiểm thử

| TV | Thành viên | Phụ trách chính | Phối hợp |
| --- | --- | --- | --- |
| TV1 | Nguyễn Tấn Bảo | Kéo-thả, chọn file, validation UI | TV6 |
| TV2 | Nguyễn Phi Long | Trạng thái, tiến trình, tốc độ từng file | TV1, TV6 |
| TV3 | Nguyễn Viết Thịnh | API upload, lưu file, phản hồi Server | TV4, TV5 |
| TV4 | Nguyễn Đăng Xuân Phát | Hàng đợi FIFO, giới hạn upload đồng thời | TV3, TV6 |
| TV5 | Phạm Trần Đức Phúc | Lỗi upload, mất mạng, trùng tên, thử lại | TV3, TV6 |
| TV6 | Phạm Ngọc Phú | Lịch sử upload, regression test, bug list | Tất cả |

## 2. Checklist test case

| ID | Người test | Nội dung kiểm tra | Kết quả mong đợi | Priority | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | TV1 | Kéo-thả 1 file hợp lệ | File xuất hiện trong danh sách upload | High | [ ] |
| TC-02 | TV1 | Kéo-thả nhiều file hợp lệ | Tất cả file được thêm đúng vào danh sách | High | [ ] |
| TC-03 | TV1 | Chọn một/nhiều file bằng nút chọn file | File được thêm đúng, không trùng hoặc mất file | High | [ ] |
| TC-04 | TV1 | Chọn file sai định dạng | File bị từ chối trước upload, báo lỗi rõ ràng | High | [ ] |
| TC-05 | TV1 | Chọn file vượt dung lượng tối đa | File bị từ chối, không gửi lên Server | High | [ ] |
| TC-06 | TV1 | File tên dài, tiếng Việt hoặc Unicode | UI hiển thị đúng tên, không vỡ giao diện | Medium | [ ] |
| TC-07 | TV2 | Thêm file mới | File có trạng thái Chờ hoặc Đang tải đúng luồng | High | [ ] |
| TC-08 | TV2 | Upload thành công | Trạng thái chuyển thành Hoàn tất | High | [ ] |
| TC-09 | TV2 | Upload thất bại | Chỉ file đó chuyển thành Lỗi và có thông báo | High | [ ] |
| TC-10 | TV2 | Upload file dung lượng lớn | Hiển thị tiến trình % và tốc độ upload | High | [ ] |
| TC-11 | TV2 | Upload nhiều file cùng lúc | Tiến trình/tốc độ từng file cập nhật độc lập | High | [ ] |
| TC-12 | TV3 | Upload 1 file qua API | Server nhận, lưu file và trả kết quả thành công | High | [ ] |
| TC-13 | TV3 | Upload nhiều file qua API | Server trả kết quả riêng cho từng file | High | [ ] |
| TC-14 | TV3 | Request upload thiếu file/dữ liệu lỗi | Server trả lỗi rõ ràng, client không crash | High | [ ] |
| TC-15 | TV4 | Upload đúng N file | Có tối đa N file ở trạng thái Đang tải | High | [ ] |
| TC-16 | TV4 | Upload N + 1 file | File vượt giới hạn có trạng thái Chờ | High | [ ] |
| TC-17 | TV4 | Một file đang tải hoàn tất | File đầu hàng đợi tự động bắt đầu upload | High | [ ] |
| TC-18 | TV4 | Thêm nhiều file vượt giới hạn | Queue xử lý theo FIFO: thêm trước upload trước | High | [ ] |
| TC-19 | TV4 | Một file đang tải lỗi khi còn file chờ | File tiếp theo vẫn được đưa vào upload | High | [ ] |
| TC-20 | TV5 | Một file lỗi khi file khác đang tải | Các file còn lại tiếp tục bình thường | High | [ ] |
| TC-21 | TV5 | Ngắt mạng trong lúc upload | File bị ảnh hưởng báo lỗi, ứng dụng không treo | High | [ ] |
| TC-22 | TV5 | Khôi phục mạng và chọn Thử lại | Chỉ file lỗi được upload lại | High | [ ] |
| TC-23 | TV5 | Upload file trùng tên trên Server | Hiển thị lựa chọn xử lý trùng tên | High | [ ] |
| TC-24 | TV5 | Chọn Ghi đè khi trùng tên | File cũ được ghi đè đúng quy tắc | High | [ ] |
| TC-25 | TV5 | Chọn Đổi tên khi trùng tên | File mới được lưu với tên mới, không mất file cũ | High | [ ] |
| TC-26 | TV5 | Chọn Bỏ qua khi trùng tên | File không upload, trạng thái/thông báo rõ ràng | High | [ ] |
| TC-27 | TV6 | Upload thành công một file | Lịch sử lưu tên, dung lượng, thời gian và trạng thái | High | [ ] |
| TC-28 | TV6 | Đóng rồi mở lại ứng dụng | Lịch sử upload vẫn còn hiển thị | High | [ ] |
| TC-29 | TV6 | Tìm kiếm lịch sử theo tên file | Trả về đúng các file khớp từ khóa | Medium | [ ] |
| TC-30 | TV6 | Lọc lịch sử theo thành công/lỗi | Danh sách chỉ hiển thị đúng trạng thái đã chọn | Medium | [ ] |
| TC-31 | TV6 | Regression: file thường, file lỗi, file trùng tên, hàng đợi | Các luồng hoạt động cùng nhau, không ảnh hưởng sai | High | [ ] |
| TC-32 | TV6 | UI/UX danh sách nhiều file | Không tràn chữ, cuộn danh sách và nút thao tác hoạt động | Medium | [ ] |
| TC-33 | TV6 | Pause/Resume | Không kiểm thử chi tiết vì ngoài phạm vi UDM_10 | N/A | N/A |

## 3. Dữ liệu test cần chuẩn bị

| Loại dữ liệu | Mục đích |
| --- | --- |
| File hợp lệ: .txt, .pdf, .jpg, .docx | Test upload bình thường |
| File sai định dạng | Test validation |
| File 0 byte và file dung lượng lớn | Test biên và tiến trình |
| N, N + 1, N + 5 file | Test giới hạn đồng thời và hàng đợi |
| File trùng tên trên Server | Test ghi đè, đổi tên, bỏ qua |
| File tiếng Việt/Unicode/tên dài | Test hiển thị UI |
| Ngắt kết nối mạng hoặc Server trả lỗi | Test cô lập lỗi và thử lại |